AutoPartes Pro

Sistema de Gestión Integral para Importadora de Autopartes

Alcance Funcional Completo — Primera Versión

Versión 1.0  ·  Marzo 2026

| Objetivo principal Reducir el tiempo de despacho a menos de 10 minutos por cliente, digitalizando el ciclo completo de operaciones. | Plazo de desarrollo 6 semanas · Inicio: 25 de marzo 2026 |
| --- | --- |

# Resumen ejecutivo

Este documento define el alcance funcional completo de la primera versión del sistema de gestión para la importadora. Consolida la propuesta original de 7 módulos con mejoras identificadas en el análisis previo, incorporando gestión de clientes, control de caja diaria, cuentas por cobrar y auditoría de acciones como funcionalidades base.

El sistema será desarrollado como aplicación web con React en el frontend, .NET en el backend y PostgreSQL como base de datos, con hosting en la nube (AWS o Azure).

# Módulos del sistema

El sistema está compuesto por 9 módulos funcionales que cubren el ciclo completo de operaciones, desde la recepción de mercadería hasta la entrega al cliente.

## 1. Inventario

Gestión completa del stock disponible en el almacén principal, con trazabilidad por ubicación física y compatibilidad de vehículos.

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Carga masiva desde Excel | Importación de productos en lote con plantilla predefinida. Validación automática de campos obligatorios (SKU, ubicación, precio). Reporte de errores por fila antes de confirmar la importación. |
| Ubicación física exacta | Cada repuesto tiene asignado su lugar (Almacén – Estante – Fila). La guía de picking usa esta información para dirigir al bodeguero directamente al producto. |
| Compatibilidad de vehículos | Estructura Marca → Modelo → Año → Motor vinculada a cada SKU. Permite filtrar qué piezas sirven para un vehículo específico al momento de la venta. |
| Control de stock mínimo | Umbral configurable por producto. El sistema genera alerta automática cuando el stock cae por debajo del mínimo definido. |
| Ajuste manual de stock | El administrador puede corregir el inventario físico con registro de motivo. Toda modificación queda en el log de auditoría. |
| Búsqueda inteligente | Filtros por SKU, nombre, categoría, marca de vehículo, modelo y año. Resultados en tiempo real. |

## 2. Ventas y cotizaciones

Módulo principal del vendedor. Cubre desde la búsqueda del repuesto hasta la confirmación de la venta y su envío automático a bodega.

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Nueva venta / cotización | El vendedor busca productos, los agrega a la orden, selecciona el cliente y confirma. La cotización puede guardarse para convertirse en venta después. |
| Reserva automática de stock | Al crear una cotización, el sistema reserva las unidades temporalmente para ese cliente, evitando dobles ventas mientras el cliente decide. |
| Bloqueo de venta sin stock | El sistema impide confirmar la venta de un producto sin existencia física. Muestra disponibilidad en tiempo real. |
| Comprobante de venta interno | Generación de documento de venta con número correlativo, datos del cliente, detalle de productos y total. Imprimible en PDF. |
| Formas de pago | Registro de pago en efectivo, QR/transferencia o crédito (solo para clientes autorizados). El monto se registra en el cierre de caja del día. |
| Historial de ventas | Consulta de ventas anteriores filtrable por fecha, vendedor, cliente o producto. |

## 3. Gestión de clientes

Ficha centralizada de cada cliente. Permite dar seguimiento a compras, saldos y cotizaciones pendientes sin depender de cuadernos o Excel externos.

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Ficha de cliente | Nombre o razón social, NIT/CI, teléfono, dirección, tipo (contado / crédito) y notas internas. |
| Historial de compras | Todas las ventas asociadas al cliente, con fecha, productos y montos. Consultable desde la ficha. |
| Saldo de crédito | Para clientes autorizados a comprar a crédito, el sistema muestra el saldo pendiente y el límite de crédito asignado. |
| Cliente 'Mostrador' | Ventas rápidas de contado sin ficha de cliente quedan agrupadas bajo un cliente genérico 'Mostrador', sin perder el registro de la venta. |

## 4. Logística y despacho

Pantalla diseñada para el bodeguero, optimizada para tablet. Recibe las órdenes confirmadas en tiempo real y guía el proceso de picking hasta la entrega.

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Pantalla en tiempo real | Las órdenes confirmadas por el vendedor aparecen instantáneamente en la pantalla del bodeguero sin necesidad de recargar. |
| Guía de picking | Cada orden muestra el pasillo, estante y fila exactos de cada producto. El bodeguero sigue la guía sin buscar físicamente. |
| Estados de orden | Flujo: Pendiente → En preparación → Entregado. El cambio de estado registra la hora automáticamente para medir tiempos de despacho. |
| Medición de rendimiento | El sistema registra el tiempo entre confirmación de venta y entrega al cliente. El dashboard gerencial muestra el promedio diario. |
| Reporte de problema | El bodeguero puede marcar una orden con problema (producto no encontrado, cantidad incorrecta) para que el vendedor sea notificado. |

## 5. Finanzas e importaciones

Herramientas financieras para gestión de importaciones, precios, cuentas por cobrar y control de caja diaria.

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Calculadora de importación | Ingreso de costo FOB, flete, aranceles, transporte local y tipo de cambio. El sistema calcula el costo real y sugiere el precio de venta con el margen configurado. |
| Ajuste de precios masivo | Con un solo clic actualiza todos los precios de venta al nuevo tipo de cambio, manteniendo el margen de ganancia definido. |
| Cuentas por cobrar | Registro de ventas a crédito con fecha de vencimiento. Alertas automáticas cuando un saldo está por vencer o ya vencido. |
| Cierre de caja diario | Resumen de cobros del día por forma de pago (efectivo, QR, transferencia). Permite cuadrar lo recibido con las ventas registradas. |

## 6. Préstamos internos

Gestiona los retiros de mercadería sin pago inmediato realizados por socios, familiares u otras importadoras de confianza (como el caso del hermano del propietario).

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Registro de préstamo | Persona o empresa que retira, relación (socio, familiar, empresa aliada), productos, cantidades y valor estimado. |
| Descuento automático del stock | Al registrar el préstamo, el sistema descuenta las unidades del inventario correspondiente. |
| Cuenta interna con saldo deudor | Cada préstamo genera una deuda interna con historial de saldo. Se puede registrar pagos parciales o totales. |
| Liquidación del préstamo | El administrador puede marcar el préstamo como saldado (en efectivo, transferencia u otro acuerdo) con registro de fecha y forma. |

Nota: Este módulo maneja lógica de deuda interna. No genera pagarés ni documentos legales, salvo que se acuerde en una fase posterior.

## 7. Dashboard gerencial

Vista ejecutiva del estado del negocio. Solo accesible para el rol Administrador.

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Métricas del día | Ventas totales del día, número de órdenes, tiempo promedio de despacho y productos despachados. |
| Alertas de stock bajo | Lista de productos que cayeron por debajo del mínimo configurado, con enlace directo al inventario. |
| Productos más vendidos | Ranking filtrable por período (día, semana, mes). Útil para decisiones de reposición. |
| Ingreso total y valor del inventario | Resumen financiero del período seleccionado y valor estimado del stock actual en Bs y USD. |
| Historial de ventas | Filtrable por fecha, vendedor y producto. Exportable a Excel. |

## 8. Almacén de reserva

Réplica del módulo de inventario aplicada exclusivamente al almacén de reserva, con stock y ubicaciones completamente separados del almacén principal.

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión independiente | El almacén de reserva tiene su propio stock, sus propias ubicaciones (Ej: R-A1-F1) y su propio historial de movimientos. |
| Carga masiva desde Excel | Misma funcionalidad que el inventario principal: importación en lote con validaciones. |
| Búsqueda y control de stock | Búsqueda por SKU, nombre y ubicación. Alertas de stock mínimo independientes del almacén principal. |

## 9. Configuración del sistema

Panel de administración para personalizar el sistema según las necesidades del negocio. Solo accesible para el Administrador.

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de usuarios | Crear, editar y desactivar usuarios. Asignar roles. Restablecer contraseñas. |
| Datos de la empresa | Nombre, NIT, dirección, logo (usado en comprobantes de venta). |
| Parámetros de inventario | Stock mínimo por defecto, categorías de productos, marcas y modelos de vehículos. |
| Tipo de cambio | Registro del tipo de cambio USD/Bs del día. Usado en la calculadora de importación y en el ajuste masivo de precios. |
| Márgenes de ganancia | Configuración de márgenes por categoría o por producto, usados en el cálculo de precio sugerido. |
| Log de auditoría | Registro de todas las acciones críticas: quién modificó un precio, quién ajustó stock, quién eliminó un registro y cuándo. |

# Roles y niveles de acceso

El sistema cuenta con cuatro perfiles de usuario. Cada rol tiene acceso exclusivo a los módulos que necesita para su función.

| Módulo | Admin | Vendedor | Almacenero | Reservero | Solo lectura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | ✓ | — | — | — | — |
| Inventario | ✓ | Lectura | Lectura | — | — |
| Ventas | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Clientes | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Logística / Bodega | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Finanzas e Importaciones | ✓ | — | — | — | — |
| Préstamos Internos | ✓ | — | — | — | — |
| Almacén de Reserva | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Configuración del Sistema | ✓ | — | — | — | — |

# Cronograma de desarrollo — 6 semanas

El proyecto se entrega en 6 semanas con validaciones parciales al final de cada fase.

| Semana | Fase | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base y autenticación | Configuración del entorno, base de datos, sistema de roles, login seguro, estructura de navegación. |
| 2 | Inventario | Módulo de inventario completo: carga masiva Excel, ubicaciones, compatibilidad de vehículos, stock mínimo, búsqueda. |
| 3 | Ventas y Clientes | Módulo de ventas: búsqueda, reserva de stock, comprobante, formas de pago. Módulo de clientes: ficha, historial, crédito básico. |
| 4 | Logística y Bodega | Pantalla en tiempo real para bodeguero, guía de picking, estados de orden, medición de tiempos de despacho. |
| 5 | Finanzas y Préstamos | Calculadora de importación, ajuste de precios masivo, cuentas por cobrar, cierre de caja, préstamos internos y almacén de reserva. |
| 6 | Dashboard y cierre | Dashboard gerencial, log de auditoría, configuración del sistema, pruebas finales, correcciones y capacitación al equipo. |

# Preguntas para aclarar en la reunión

Las siguientes preguntas deben responderse antes de cerrar el alcance final. Sin estas respuestas, algunos módulos no pueden diseñarse correctamente.

| # | Pregunta | ¿Por qué importa? |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Emiten facturas fiscales (SIAT / eFact) o solo comprobantes internos? | Define si se necesita integración tributaria. Es la mayor diferencia de complejidad y costo. |
| 2 | ¿Con qué frecuencia hacen devoluciones de mercadería? | Determina si incluimos un flujo de devolución en la primera versión o lo dejamos para después. |
| 3 | ¿La compatibilidad de vehículos ya está en un Excel, o hay que construirla desde cero? | Impacta directamente el tiempo de carga del inventario inicial y la estructura de datos. |
| 4 | ¿Cómo se salda un préstamo interno? ¿En efectivo, transferencia, descuento? | El flujo de cierre/liquidación del módulo de préstamos no está definido aún. |
| 5 | ¿Cuántos usuarios usarán el sistema simultáneamente? ¿Hay sucursales? | Define el tamaño del servidor y si se necesita soporte multi-sede. |
| 6 | ¿Quieren notificaciones por WhatsApp o email para alertas de stock y cobros? | Es opcional pero de alto valor. Requiere integración adicional y vale la pena ofrecerlo. |

# Fuera del alcance — primera versión

Las siguientes funcionalidades no forman parte del alcance acordado. Pueden incorporarse en una segunda fase si el cliente lo requiere.

- Integración fiscal (SIAT / eFact): pendiente de confirmación. Si se requiere, se cotiza como módulo adicional.

- Órdenes de compra a proveedores: el ingreso de mercadería se hace manualmente en esta versión.

- Gestión de devoluciones: flujo a definir según frecuencia real confirmada en reunión.

- Notificaciones por WhatsApp o email: opcional, disponible como módulo adicional.

- Aplicación móvil nativa: el sistema es responsive; funciona en tablet y celular desde el navegador.

- Contabilidad completa: el sistema no reemplaza un software contable; registra operaciones de caja y crédito a nivel operativo.

# Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Razón de la elección |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React | Interfaz moderna, rápida y responsive. Compatible con PC, tablet y celular. |
| Backend | C# (.NET) | API robusta y de alto rendimiento para la lógica de negocio. |
| Base de datos | PostgreSQL | Motor SQL empresarial sin límites de registros ni degradación en consultas complejas. |
| Hosting | AWS / Azure | Disponibilidad 24/7, backups automáticos, escalable según crecimiento. |
| Tiempo real | WebSockets | La pantalla de bodega recibe órdenes instantáneamente sin recargar la página. |